## Slide 1
软件基础实验项目汇报
TOEIC Practice Studio
AI 驱动的托业练习工作室：从 spec-driven coding 到课堂可演示产品
一套能生成、练习、复盘、统计的本地个人版学习闭环
软基思想：需求建模 · 过程控制 · 对象抽象 · 验证闭环
Next.js
MaaS
Prisma + SQLite
spec-driven
真实项目首页
Notes: 开场先说明项目不是单纯页面展示，而是一次从需求、设计、实现到验收的完整工程实践。 本次汇报会同时展示开发方法、技术路线、核心功能、验收证据和总结反思。 这版 PPT 使用项目真实截图，但截图全部保持原始比例，不再横向拉伸。

## Slide 2
TOEIC Practice Studio
今天用四条线讲清楚这个项目
02
1
开发流程
spec-driven coding 如何把想法变成可验收任务
2
技术路线
Next.js + 本地 API + SQLite + MaaS 的边界设计
3
功能成果
听力、语法、错题、统计形成学习闭环
4
验收反思
用验收记录和反思说明项目如何从可用走向可靠
Notes: 这页给听众建立路线感：先讲为什么做，再讲怎么做，最后看成果。 汇报的重点不是炫功能，而是说明开发过程和方法是否可复用。 后面的每一页都会尽量用证据、截图或流程图支撑，而不是堆文字。

## Slide 3
TOEIC Practice Studio
学习痛点：题做了很多，但反馈链路经常断开
03
听力
答题前偷看选项会削弱真实训练感；播放、作答、解析经常分散在不同工具.。
语法
题源分散，解析质量不稳定，中文学习者需要更贴近语法点的说明。
复盘
错题、掌握状态、重复错误次数如果不能沉淀，下一次复习很难精准。
统计
只知道做了题，不知道薄弱点在哪里，也看不出短期趋势。
Notes: 这页要把项目动机讲具体：不是为了做一个 AI 玩具，而是补上学习闭环。 四个痛点对应后续四个功能区，也方便课堂听众理解产品为什么这样设计。 听力隐藏选项是一个很小但很关键的学习规则，后面会重点展示。

## Slide 4
TOEIC Practice Studio
产品目标：本地个人版 TOEIC 学习闭环
04
生成
AI 原创题目
练习
听力 / 语法
错题
复练与掌握
统计
趋势与薄弱点
定位选择
本地个人版，先保证完整闭环
SQLite 保存学习数据，降低部署成本
服务端读取 Key，前端专注练习体验
Notes: 产品定位是本地个人版，降低复杂度，避免先做账号、云同步和权限系统。 真正的价值在闭环：生成题目只是入口，答题记录、错题和统计才让练习可持续。 本地 SQLite 保存学习数据，服务端读取 API Key，前端只负责学习体验。

## Slide 5
TOEIC Practice Studio
用户流程：一次练习如何留下可复盘的痕迹
05
建模解释
从学习者目标出发抽取系统必须提供的能力
把 MaaS 标成外部服务，避免混淆外部服务和本地功能
用系统边界区分“本应用负责”和“外部服务负责”
本页把产品主流程从“功能展示”提升为“需求模型”
模型元素
在项目中的含义
参与者
学习者 / MaaS 服务
系统边界
本地练习工作室
用例
生成、练习、解析、错题、统计
Notes: 这页把产品主流程讲成一条用户旅程，便于后面切到技术实现。 每个节点都有对应的数据或交互：题目、记录、错题状态、统计结果。 闭环的意思是下一次练习会从上一次的错误和统计中得到反馈。

## Slide 6
TOEIC Practice Studio
开发方法：先让需求可审阅，再让实现可验收
06
四个工程原则
需求先行
先写清楚要解决什么
边界明确
不临时加入登录 / 云同步
小步实现
T01–T22 按任务推进
可验收记录
PASS / FAIL 都落到文档
从“想法”到“证据”的 5 个闸门
Gate 1
spec.md
规格审阅
Gate 2
design.md
设计转换
Gate 3
tasks.md
任务拆解
Gate 4
实现推进
小步开发
Gate 5
验收记录
PASS/FAIL
核心变化
不是直接堆页面，而是先约定范围、数据、接口、安全与验收标准；每一步都有文档出口。
文档不是形式，它让项目修改更可控、汇报更有说服力。
Notes: spec-driven coding 的价值是把模糊想法转成可讨论的规格，再把规格拆成任务。 开发过程不是直接写页面，而是先约定边界、数据、接口、安全和验收标准。 对于课堂项目，这种方法能清楚展示“我如何推进项目”，而不只是“我做出了什么”。

## Slide 7
TOEIC Practice Studio
需求到实现：四份文档把开发链路串起来
07
spec.md
先限定范围
解决：要做什么 / 不做什么
沉淀：功能需求、非功能需求
出口：验收标准可审阅
1
design.md
再转换方案
解决：怎么做出来
沉淀：页面、接口、数据模型
出口：实现边界清楚
2
tasks.md
再拆成任务
解决：按什么顺序推进
沉淀：T01–T22 小步清单
出口：任务状态可跟踪
3
acceptance.md
最后留下证据
解决：如何证明完成
沉淀：PASS / FAIL / 验证方式
出口：结果可复盘
4
链路逻辑
规格定边界，设计落结构，任务拆小步，验收留证据。
每份文档都有出口条件，下一步才不会凭感觉推进。
可审阅 → 可执行 → 可验收
Notes: 这页可以结合项目根目录的四份文档讲过程。 重点强调每个文档都有出口条件：不是写完就算，而是能指导下一步。 这种流程让后续修改更可控，也让课堂汇报有明确证据。

## Slide 8
TOEIC Practice Studio
推进证据：T01-T22 从骨架到体验迭代全部完成
08
22 / 22
任务状态全部 DONE
任务推进路径
✓
T01–T04
项目骨架
初始化、UI、数据模型、页面壳
✓
T05–T08
核心后端
设置、MaaS、生成、答题记录
✓
T09–T12
练习闭环
听力、语法、错题、统计
✓
T13–T15
安全验收
安全检查、浏览器验收、最终记录
✓
T16–T22
体验增强
UI、动效、复练、统计仪表盘
关键里程碑
T06
MaaS Client / Prompt / 题目校验
T09–T10
听力与语法主流程闭环
T12
统计 API 与页面可计算
T17
Motion 动效与视觉重设计
T22
统计卡通仪表盘
验收证据
✓
PASS 状态贯穿 T01–T22
✓
lint / build / Prisma / smoke 均有记录
✓
安全边界、浏览器可读性、UI 迭代均可追溯
从 MVP 主链路到 UI / 动效 / 复练 / 统计增强，全部有验收记录支撑。
Notes: 这一页用矩阵展示任务推进，避免只是口头说“项目已经完善”。 T01-T15 是 MVP 主链路，T16-T22 是 UI、动效、复练、统计和展示体验增强。 课堂讲解时可以挑 T06、T09、T12、T17、T22 作为关键里程碑。

## Slide 9
TOEIC Practice Studio
09
技术架构图
Notes: 这页说明技术路线：前端用 Next.js App Router，后端用本地 API Route。 MaaS 调用和 API Key 留在服务端，SQLite 保存题目、记录、错题和设置。 这样既适合本地课堂演示，也避免把敏感配置暴露到浏览器。

## Slide 10
TOEIC Practice Studio
数据模型：四张表支撑完整学习闭环
10
UML 类图：静态结构模型
从设计到数据库
把业务对象沉淀为稳定数据结构
Question 是题目源，PracticeRecord 是行为轨迹
Mistake 维护复练状态，UserSetting 保存本地学习偏好
类图说明“生成、练习、错题、统计”为什么能闭环
设计对象
作用
Question
题目与解析
PracticeRecord
作答轨迹
Mistake
复练状态
UserSetting
学习偏好
Notes: Question 保存 AI 生成题目，PracticeRecord 保存每次作答。 Mistake 聚合错误状态和 wrongCount，UserSetting 保存学习偏好。 这个模型没有过度复杂，但足够支持生成、练习、错题、统计四个核心功能。

## Slide 11
TOEIC Practice Studio
AI 生成链路：不让模型输出直接进入业务
11
UML 时序图：AI 生成调用链
交互设计解释
API Route、MaaS Client、MaaS 服务、SQLite 分工明确
时序图把一次生成请求拆成可检查的消息传递过程
时序图说明对象之间按什么顺序通信，哪里做校验和落库
模型输出只作为候选结果，必须经过解析和字段校验
边界意识
前端只发起请求
服务端持有 Key 并校验
数据库只保存合法结构
Notes: 这里强调 AI 调用不是直接相信模型，而是经过 JSON 解析和字段校验。 听力题必须有 listeningScript，语法题必须有 grammarPoint，非法结构不落库。 这种边界处理比单纯接入一个生成接口更接近真实工程实践。

## Slide 12
TOEIC Practice Studio
听力练习：隐藏选项让训练更接近真实考试
13
听力桌面页
移动端
答题前只显示 A/B/C/D 和隐藏提示
Web Speech 播放听力脚本
提交后展示答案、解析与选项正文
Notes: 听力页是最能体现学习规则的页面：答题前不能提前看英文选项正文。 播放与答题在同一工作区完成，提交后才展示完整解析。 截图使用等比例 contain 展示，移动端截图作为响应式证明。

## Slide 13
TOEIC Practice Studio
语法练习：生成题变成可复盘的知识点训练
14
语法桌面页
移动端
选择语法点、难度和题量
提交后即时反馈
中文解析与语法点一起沉淀
Notes: 语法页和听力页复用练习工作区，但交互规则不同。 课堂演示时可以生成一题、提交答案，再指出解析和语法点如何帮助复盘。 这页的重点是“题目不是一次性消费品”，它会进入记录和错题链路。

## Slide 14
TOEIC Practice Studio
错题本：让每一次错误都变成下一次练习入口
15
错题长图局部
列表与状态
复练入口
错题状态设计
new：首次答错，需要复习
reviewing：重复答错，优先级提高
mastered / removed：完成掌握或软移除
Notes: 错题本不只是列表，而是包含重新练习、标记掌握和移除状态。 长截图不整张压扁，而是使用局部聚焦区展示核心功能。 wrongCount 和状态变化让复盘从静态记录变成动态学习过程。

## Slide 15
TOEIC Practice Studio
学习统计：把练习结果变成可行动反馈
16
统计桌面页
移动统计
可行动反馈
今日练习与正确率用于短期节奏判断
7 天趋势帮助观察连续性
薄弱标签引导下一轮训练重点
Notes: 统计页展示正确率、趋势、薄弱点和当前错题，帮助用户决定下一步练哪里。 V1.7 把统计页做成轻卡通仪表盘，让数据更适合课堂展示。 桌面和移动截图同时出现，说明页面经过响应式巡检。

## Slide 16
TOEIC Practice Studio
UI 迭代：从可用页面到适合课堂展示的学习产品
17
V1.1
真实统计 + 练习工作区 UI 打磨
V1.2
Motion 动效、动态背景、卡通贴纸
V1.3
生成中状态、进度条、完成面板
V1.4
指标卡片对齐与响应式巡检
V1.5
错题重新练习闭环
V1.6
首页 Hero 今日计划卡片
V1.7
统计页卡通仪表盘
首页
统计页
移动端
移动端
Notes: 这页用版本路线展示 UI 是如何逐步增强的。 V1.2 引入 Motion 动效，V1.4 做响应式巡检，V1.7 重构统计仪表盘。 强调 UI 迭代不是单纯装饰，而是可读性、反馈感和演示稳定性一起提升。

## Slide 17
TOEIC Practice Studio
验收结果：功能、工程和安全都有记录
18
验收项
状态
课堂说明
lint
PASS
ESLint 通过
build
PASS
Next.js 生产构建通过
browser smoke
PASS
6 个核心页面可读
MaaS 实题生成
PASS
听力 / 语法生成并落库
API Key 边界
PASS
前端不持有完整 Key
acceptance log
PASS
规格、功能、安全结果已归档
验收记录的价值：把“我觉得完成了”变成“证据显示通过”。
Notes: 这页把验收结果集中展示，说明项目不是“能跑就行”。 lint、build、browser smoke、MaaS 真实生成都留下了可复查记录。 验收表把功能、工程、安全结果统一沉淀，避免只凭主观判断说完成。

## Slide 18
TOEIC Practice Studio
总结反思：从功能实现走向工程化表达
19
方法收获
先写规格，再做设计和任务拆解，能把模糊想法变成可审阅、可执行、可验收的开发链路。
建模收获
用例图、活动图、类图和时序图分别解释需求边界、业务流程、静态结构和对象交互。
工程收获
AI 生成结果必须经过服务端边界、JSON 解析、字段校验和数据库落库检查，不能直接进入业务。
产品收获
学习工具的价值不只在生成题目，更在作答记录、错题复练和统计反馈形成持续学习闭环。
不足反思
当前仍是本地个人版，缺少账号体系、班级管理、多端同步和更丰富的题型数据沉淀。
后续扩展
下一步应继续按 spec-driven 流程扩展：先定义规格，再补设计、任务、验收和实现。
最终理解：软件开发不是把页面堆出来，而是把需求、模型、代码和验收连成可解释的系统。
Notes: 总结时不要只说项目完成了哪些页面，而要说明自己如何从需求、设计、实现和验收四个层面控制项目。 最大的收获是先写清楚规格，再实现和验收，能减少反复返工，也能让每一次修改都有理由。 工程上的收获是认识到 AI 输出不能直接进入业务，必须经过边界隔离、字段校验、错误处理和验收记录。 后续可以扩展账号、多端同步、班级布置、更多题型和学习报告，但仍应先写规格再扩展实现。

## Slide 19
TOEIC Practice Studio
19
感谢聆听
Notes: 总结时不要只说项目完成了哪些页面，而要说明自己如何从需求、设计、实现和验收四个层面控制项目。 最大的收获是先写清楚规格，再实现和验收，能减少反复返工，也能让每一次修改都有理由。 工程上的收获是认识到 AI 输出不能直接进入业务，必须经过边界隔离、字段校验、错误处理和验收记录。 后续可以扩展账号、多端同步、班级布置、更多题型和学习报告，但仍应先写规格再扩展实现。